### 数据收集计划：面向“人-机-物-工艺-环境”多维度风险评估的半合成数据集构建

1. 计划概述 (Plan Overview)

本数据收集计划旨在系统性地获取、筛选和整合多个公开数据集及仿真数据，以构建一个用于模型训练与验证的、大规模、高质量的**“人-机-物-工艺-环境”多维度半合成风险数据集**。本计划不涉及直接招募人类被试或进行新的物理实验，而是遵循计算机科学领域基于二级数据进行计算实验的研究范式。整个计划分为数据获取与预筛选、半合成样本生成与标注、以及质量控制与交付三个阶段，确保最终生成的数据集具有多样性、代表性和标注准确性。

2. 样本选取标准 (Sample Selection Criteria)

本研究的“样本”是指从公开数据集和仿真数据中筛选出的、符合特定条件的多维度数据片段。

- 人类行为数据 (源自 HA4M 数据集 [1])

  - 纳入标准: 包含清晰、完整人体骨骼关键点信息的视频片段；在工业装配场景下具有明确意图的动作序列；片段长度可标准化为 5 秒（或 100 帧）。

  - 排除标准: 存在严重遮挡、导致骨骼关键点追踪失败的片段；动作模糊、无法明确归类为特定工业操作的片段。

- 机器状态数据 (源自 LBNL FDD [2] 或其他机械故障数据集)

  - 纳入标准: 选取包含设备正常运行和至少 3-5 种代表性故障模式（如轴承故障、不平衡、磨损等）的多变量时间序列数据；片段长度可标准化为 5 秒。

- 物料状态数据 (源自 TEP [3] 部分变量或仿真)

  - 纳入标准: 选取 TEP 数据集中与物料性质（如进料组分、流量、反应物浓度）相关的变量；或利用公开的化学过程仿真模型生成具有异常特征（如溢流预警、成分偏差）的物料状态时序数据；片段长度可标准化为 5 秒。

- 工艺状态数据 (源自 TEP [3] 数据集)

  - 纳入标准: 选取 TEP 数据集中能反映核心工艺流程的关键参数（如反应釜温度、压力、液位、搅拌速度）的时序数据；包含正常工况和至少 5-8 种工艺故障模式；片段长度可标准化为 5 秒。

- 环境状态数据 (源自 UCI Gas Sensor [4] 或仿真)

  - 纳入标准: 选取包含多种气体浓度、温湿度、压力、照度等环境参数的时序数据；或通过仿真模拟特定工业场景下的环境异常（如有害气体泄漏、温湿度超标）；片段长度可标准化为 5 秒。

3. 数据采集时间表与流程 (Data Collection Timetable & Procedure)

| 阶段 | 任务 | 详细步骤 | 预计时间 |
| --- | --- | --- | --- |
| 第一阶段 | 数据获取与初步筛选 | 1. 从官方渠道下载/获取所有原始数据集与仿真工具。 2. 编写脚本，根据各模态的“样本选取标准”进行初步数据筛选和预处理（如切割、格式转换）。 3. 对 TEP 数据进行故障模式和正常工况的分离与标记。 | 第 1-3 周 |
| 第二阶段 | 多维度半合成样本生成与标注 | 1. 定义四级风险等级: 明确“安全”、“局部风险”、“中度风险”、“高/复合风险”的详细组合规则。 2. 数据标准化与对齐: 将所有筛选出的数据片段统一调整为 5 秒的时长，并进行时间戳对齐。 3. 多维度随机组合: 编写高级自动化脚本，将来自人、机、物、工艺、环境五大维度的不同状态片段进行有策略的随机组合，生成带有初步风险标签的多维度样本。 4. 样本量分配: 按照下表的目标进行样本生成，确保各类风险等级的样本数量充足且分布相对均衡。 | 第 4-9 周 |
| 第三阶段 | 数据质量控制与最终交付 | 1. 数据清洗与预处理: 对所有模态数据进行缺失值插补、异常值封顶（仅训练集）和 Z-score 标准化。 2. 标签验证: 随机抽取 5% 的生成样本进行人工核查，确保其风险标签与数据内容的一致性，修正错误标签。 3. 数据集划分: 将最终数据集按 70% (训练)、15% (验证)、15% (测试) 的比例进行分层抽样划分，并固化随机种子以备复现。 | 第 10-12 周 |

样本量分配表 (Target Sample Size Allocation)

| 风险等级 | 描述 | 目标样本总量 | 训练集 (70%) | 验证集 (15%) | 测试集 (15%) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Level 0 (安全) | 所有维度正常 | 8,000 | 5,600 | 1,200 | 1,200 |
| Level 1 (局部风险) | 1-2个维度轻微异常 | 6,000 | 4,200 | 900 | 900 |
| Level 2 (中度风险) | 2-3个维度中度异常或1个严重异常 | 6,000 | 4,200 | 900 | 900 |
| Level 3 (高/复合风险) | ≥3个维度异常或1个灾难性异常 | 5,000 | 3,500 | 750 | 750 |
| 总计 |  | 25,000 | 17,500 | 3,850 | 3,850 |

4. 质量控制措施 (Quality Control Measures)

- 版本控制: 所有数据处理和样本生成脚本将通过版本控制系统（如 Git）管理，确保流程透明、一致和可复现。

- 自动化验证: 编写单元测试和集成测试，对数据处理管道的中间输出进行验证，确保数据转换的正确性。

- 人工抽样核查: 定期对生成的样本进行人工抽查，特别是对于复杂的高风险样本，以确保其标签与实际模拟情景的准确对应。

- 数据文档: 为最终生成的数据集撰写详细的 README 文档，说明数据来源、构建过程、各维度数据字段含义及使用方法，便于内部团队协作和未来外部研究者复用。

5. 伦理考量要点 (Ethical Considerations)

本研究严格遵守科研伦理：

- 二级数据使用: 本研究完全依赖于公开的、经过匿名化处理的科研数据集或仿真数据。我们将严格遵守各数据集原始发布方的使用许可和引用要求。

- 数据溯源与原始伦理批准: 我们承认并依赖于原始数据集（特别是 HA4M [1]）在收集时所获得的伦理批准。HA4M 的数据收集过程已确保了参与者的知情同意，本研究不涉及新的个人隐私风险。

- 知情同意书核心内容（参考）: 尽管本研究不直接进行数据采集，但我们参照HA4M等数据集的原始知情同意书，理解其通常包含以下要点：研究目的、自愿参与、数据匿名化处理、数据用途（仅限科研）、无生理风险、隐私保护措施。我们将以最高标准遵循这些原则来使用和管理现有数据。

- 数据安全: 所有从公开渠道下载的原始数据及生成的半合成数据集，都将被存储在有访问控制的加密服务器上，仅限核心研究人员访问，以防止数据泄露。